Plano de projeto – Gestão de conhecimento

Lucca Lopes

**Objetivo:**

Desenvolver uma aplicação web para criação, armazenamento, compartilhamento de conhecimento, sendo estes documentos de texto, planilhas, apresentações, imagens, vídeos, áudio, entre outros

**Atividades necessárias para atingir o objetivo**:

**1.**

**1.1.** Elaboração básica de CRUD, para criar, ler, mudar e apagar: ‘tags’ / ‘categorias’ e as próprias postagens em sí.

**1.2.** Aperfeiçoamento da indexação: Passar a receber os principais tipos de documentos, junto com alguns metadados como nome do autor, data e outras informações que possam ser relevantes.

*Prazo: 2 a 3 semanas*

**2.**

Organização do conteúdo: Desenvolver uma área onde aparecerão os documentos separados por pastas, tags, e tipo de arquivo.

*Obs: Preciso de um exemplo de quais tipos de pastas criar para separar as informações*

*Prazo: 1 semana*

**3.**

Controle de acesso: Para garantir a segurança dos dados elaborar algumas medidas de segurança como rotas privadas, usuários e sessões.

*Prazo: 1 semana*

**5**.

Elaboração da interface e experiência do usuário, front-end.

*Prazo: 2 semanas*